# Cahier des charges - Projet de gestion des demandes

Date: 14/04/2026

## 1. Contexte

L'organisation souhaite digitaliser le processus de demandes internes afin de reduire les delais, assurer la tracabilite et faciliter le suivi.

## 2. Objectifs

Centraliser la creation et la validation des demandes.

Offrir un suivi clair aux demandeurs.

Mettre a disposition un espace administrateur pour la gestion globale.

## 3. Perimetre

Inclus:

Authentification et gestion des roles.

Creation et suivi des demandes.

Validation, rejet, affectation.

Notifications internes.

Exclus:

Gestion des achats reelle (ERP).

Integrations externes avancees.

## 4. Acteurs

Demandeur (employe)

Validateur (chef d'equipe)

Administrateur

## 5. Exigences fonctionnelles

Soumission d'une demande avec description et priorite.

Historique personnel des demandes.

Validation/rejet avec commentaire.

Gestion des utilisateurs et types de besoins.

Mise a jour des statuts.

## 6. Exigences non fonctionnelles

Temps de reponse < 3 s sur les pages principales.

Disponibilite cible: 99% (free tier).

Sauvegardes regulieres de la base.

Confidentialite des donnees (roles, sessions).

## 7. Contraintes

Hebergement web gratuit (Render).

Base MySQL hebergee en externe.

Stack imposee: PHP/MySQL/Bootstrap.

## 8. Donnees

Base MySQL avec tables: users, demandes, types, notifications, historique.

Import initial via `database/unified_database.sql`.

## 9. Livrables

Code source du projet.

Dockerfile + docker-compose.

Jenkinsfile + guide Jenkins.

Guide de deploiement Render.

Rapport v2 et presentation.

## 10. Criteres d'acceptation

Authentification fonctionnelle.

Creation et validation des demandes.

Deploiement stable sur Render.

Pipeline Jenkins fonctionnel (build + deploy hook).

## 11. Risques

Limites de l'hebergement gratuit.

Evolution des quotas sur MySQL externe.

Absence de tests automatiques.